SportMatch: Red Social Deportiva para la Conexión de Deportistas, Entrenadores y Espacios de Práctica

Juan Torregrosa, Valentina Rosas, Felipe Pineda, Tomas Parra, Mauro Montiel y Sebastian Carvajal

Programa de Programación de Software, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Ficha de Caracterización 3532994: Formulación de Proyecto de Software

Juan Carlos Sanabria

11 de septiembre de 2026

Descripción del Problema

Contexto

Colombia presenta niveles preocupantes de inactividad física: estudios reportan que el 52 % de la población no realiza actividad física, solo el 35 % la practica con una frecuencia de una vez por semana, y apenas el 21,2 % lo hace de manera regular, mínimo tres veces a la semana (Universidad del Rosario, 2023). A esto se suma una marcada brecha de género en el acceso a la práctica deportiva formativa, donde el porcentaje de niños que asiste a cursos o escuelas deportivas supera en más de 10 puntos porcentuales al de las niñas de las mismas edades (Ministerio del Deporte [Mindeporte], 2024).

Paralelamente, el país vive una masificación acelerada del acceso a internet móvil: para el primer trimestre de 2025, Colombia superaba los 49 millones de accesos móviles a internet, cubriendo al 92 % de la población, y el 98,5 % de los usuarios de internet accede mediante teléfono inteligente (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [MinTIC], 2025). Esta combinación de alto sedentarismo y alta conectividad móvil evidencia una oportunidad clara para que una solución digital aborde la falta de acompañamiento en la práctica deportiva.

En cuanto a infraestructura, el Ministerio del Deporte reconoce que la oferta de escenarios deportivos está concentrada principalmente en las grandes ciudades (Mindeporte, 2024), mientras que a nivel local, encuestas ciudadanas como la del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) en Bogotá muestran que los parques del Sistema Distrital son el lugar preferido para hacer deporte, con un 52 %, seguidos por la ciclovía con un 10 % (IDRD, 2021), lo que confirma que la mayoría de la práctica deportiva ocurre en espacios públicos dispersos y no siempre fáciles de identificar.

Causa del Problema

El problema central identificado es la ausencia de una plataforma digital centralizada que conecte a los deportistas, principiantes y experimentados, con los espacios, compañeros y entrenadores adecuados para practicar y progresar en su deporte. Las causas raíz son las siguientes:

- Dispersión de información sobre escenarios deportivos: no existe un canal unificado que permita a un usuario encontrar canchas, parques o sitios cercanos disponibles para su deporte; la información está fragmentada entre entidades municipales, redes sociales genéricas y el boca a boca.

- Falta de mecanismos de conexión social deportiva: quienes quieren empezar un deporte no tienen forma fácil de encontrar compañeros de su mismo nivel, lo que aumenta la sensación de aislamiento y reduce la motivación para continuar.

- Dificultad para acceder a entrenadores confiables: no existe un sistema que permita validar la experiencia o reputación de un entrenador antes de contactarlo, lo que genera desconfianza y limita el acceso a acompañamiento profesional.

- Ausencia de herramientas de seguimiento de progreso: los deportistas más experimentados no cuentan con un registro estructurado (diario, semanal, mensual) de su actividad que les permita medir avances y mantenerse motivados.

- Desconexión entre organizadores de torneos y jugadores: los torneos y eventos deportivos locales, organizados por comunidades o jugadores independientes, no cuentan con un canal de difusión efectivo hacia potenciales participantes.

Consecuencias del Problema

- Deserción deportiva temprana: la falta de acompañamiento durante la etapa formativa es un factor crucial en el abandono deportivo, y las dificultades económicas o la falta de apoyo institucional agravan esta situación entre los jóvenes deportistas (Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales [UDCA], 2024).

- Persistencia de altos niveles de sedentarismo, con impacto directo en la salud pública, dado que más de la mitad de la población no realiza ningún tipo de actividad física regular.

- Subutilización de la infraestructura deportiva existente, ya que muchos espacios disponibles no son conocidos ni aprovechados por falta de visibilidad.

- Estancamiento del desarrollo deportivo amateur, al no contar con competencia adecuada, entrenadores accesibles o un sistema de seguimiento que motive la mejora continua.

- Pérdida de oportunidades de cohesión social y bienestar comunitario que el deporte podría generar si existieran canales efectivos para conectar a las personas alrededor de esta actividad.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar e implementar SportMatch, una red social deportiva basada en arquitectura web y móvil, que conecte a deportistas, entrenadores y equipos con espacios de práctica cercanos y con comunidades afines a su nivel de juego, con el fin de fomentar la práctica deportiva, reducir la deserción de nuevos practicantes y facilitar el progreso de los deportistas más experimentados, en un periodo de diez (10) meses de desarrollo.

Objetivos Específicos

Objetivos a Corto Plazo (Meses 1 a 3)

- Levantar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema mediante entrevistas con deportistas aficionados, entrenadores y administradores de escenarios deportivos, así como un benchmarking de aplicaciones deportivas existentes en el mercado.

- Diseñar la arquitectura de software del sistema, definiendo el modelo de datos, los diagramas UML (casos de uso, secuencia, clases y despliegue) y los prototipos de interfaz de usuario (wireframes y mockups), validados con usuarios finales.

- Implementar el módulo de gestión de usuarios y perfiles, con registro, autenticación, roles (jugador, entrenador, equipo) y niveles de habilidad, sentando las bases de seguridad y control de acceso del sistema.

Objetivos a Mediano Plazo (Meses 4 a 7)

- Desarrollar el módulo de búsqueda de lugares y escenarios deportivos, integrando geolocalización para mostrar canchas y sitios cercanos según el deporte seleccionado por el usuario.

- Desarrollar el módulo de conexión y matchmaking deportivo, que permita encontrar compañeros de nivel similar, entrenadores y equipos, garantizando su integración con los perfiles de usuario.

- Implementar el módulo de publicaciones y torneos, que permita a los usuarios crear y consultar publicaciones sobre torneos y eventos deportivos organizados por otros jugadores o equipos.

- Realizar pruebas unitarias e integración continua de cada módulo desarrollado, garantizando una cobertura de pruebas mínima del 80 % y corrigiendo los defectos identificados.

Objetivos a Largo Plazo (Meses 8 a 10)

- Desarrollar el módulo de seguimiento de actividad deportiva, con registro diario, semanal y mensual pensado para deportistas experimentados, incluyendo visualización de progreso mediante gráficos e indicadores.

- Ejecutar pruebas de aceptación de usuario con un grupo piloto de deportistas, entrenadores y equipos, validando la usabilidad, el rendimiento y la seguridad del sistema en condiciones reales.

- Documentar el sistema con manuales técnicos (API, base de datos, arquitectura) y manuales de usuario, y realizar el despliegue en ambiente de producción.

Justificación del Proyecto

La masificación del acceso a internet móvil en Colombia, que en el primer trimestre de 2025 alcanzó más de 49 millones de accesos y cubría al 92 % de la población (MinTIC, 2025), representa una oportunidad concreta para que soluciones digitales incidan positivamente en problemáticas sociales como el sedentarismo y la deserción deportiva.

Distintos estudios sobre deserción deportiva en Colombia coinciden en que la falta de acompañamiento durante la etapa formativa es un factor determinante en el abandono de la práctica deportiva, y que la ausencia de apoyo institucional y económico agrava esta situación entre los jóvenes deportistas (UDCA, 2024). Una plataforma que facilite la conexión entre deportistas, entrenadores y equipos puede mitigar directamente estos factores de riesgo, fortaleciendo las redes de apoyo social que la literatura identifica como protectoras frente al abandono deportivo.

Adicionalmente, el Ministerio del Deporte reconoce que la infraestructura deportiva del país está concentrada en las grandes ciudades y que persiste una desarticulación entre la oferta de escenarios y la demanda ciudadana (Mindeporte, 2024). SportMatch busca cerrar esta brecha de información, facilitando que los deportistas, principiantes y experimentados, encuentren los lugares, compañeros y entrenadores adecuados para practicar, sin importar su nivel de experiencia.

El desarrollo de SportMatch constituye además un proyecto formativo de alto valor para el programa de Programación de Software del SENA, dado que integra competencias transversales: análisis de requerimientos, diseño de bases de datos, desarrollo full-stack, geolocalización, pruebas de software, gestión de proyectos y documentación técnica bajo normas APA.

Alcance del Proyecto

Descripción General del Alcance

SportMatch es una red social deportiva de tipo aplicación web y móvil, orientada a deportistas aficionados y experimentados, entrenadores y equipos en Colombia. El sistema cubrirá el ciclo completo de conexión deportiva: desde el registro del usuario y la definición de su nivel, hasta la búsqueda de compañeros, entrenadores, lugares de práctica y torneos, incluyendo el seguimiento de su actividad deportiva.

Su desarrollo se apoyará en tecnologías ampliamente adoptadas en la industria del software: React Native para la interfaz móvil (Meta Open Source, 2024), Node.js para los servicios del backend (OpenJS Foundation, 2024) y PostgreSQL como motor de base de datos relacional (PostgreSQL Global Development Group, 2024). El alcance del proyecto comprende el diseño, desarrollo, pruebas, documentación y despliegue de siete (7) módulos integrados, descritos a continuación.

Módulos del Sistema

Tabla 1

Módulos del sistema SportMatch y sus funcionalidades principales

| N.° | Módulo | Funcionalidades principales |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gestión de Usuarios y Perfiles | Registro, autenticación, roles (jugador, entrenador, equipo), definición de nivel deportivo, recuperación de contraseña. |
| 2 | Búsqueda de Lugares y Escenarios Deportivos | Geolocalización de canchas y sitios de práctica, filtros por deporte y distancia, información de disponibilidad. |
| 3 | Conexión y Matchmaking Deportivo | Búsqueda de compañeros por nivel, entrenadores y equipos; sistema de solicitudes y contactos. |
| 4 | Publicaciones y Torneos | Creación y consulta de publicaciones de torneos y eventos, inscripción de participantes. |
| 5 | Seguimiento de Actividad Deportiva | Registro diario, semanal y mensual de actividad, visualización de progreso. |
| 6 | Mensajería y Red Social | Muro de publicaciones, comentarios, reacciones y mensajería directa entre usuarios. |
| 7 | Reportes y Estadísticas de Progreso | Indicadores de desempeño individual, comparativos de nivel, exportación de historial. |

Descripción Detallada de Módulos

Módulo 1: Gestión de Usuarios y Perfiles

Este módulo constituye el núcleo de seguridad y control de acceso del sistema. Permite el registro con validación de correo electrónico, autenticación mediante JSON Web Tokens (JWT), y la definición del tipo de perfil: jugador, entrenador o equipo. Cada usuario puede establecer su nivel de habilidad por deporte (principiante, intermedio, avanzado), su ubicación de referencia y sus preferencias deportivas. Incluye recuperación segura de contraseñas y gestión del perfil (foto, biografía, deportes practicados, historial de actividad).

Módulo 2: Búsqueda de Lugares y Escenarios Deportivos

Permite a los usuarios buscar canchas, parques y espacios deportivos cercanos según el deporte elegido, utilizando geolocalización y filtros de distancia, tipo de superficie, disponibilidad horaria y costo. Muestra los resultados en un mapa interactivo con información básica de cada escenario.

Módulo 3: Conexión y Matchmaking Deportivo

Facilita encontrar compañeros de práctica con nivel similar, entrenadores disponibles o equipos que estén reclutando jugadores. Incluye un sistema de solicitudes de conexión, filtros por deporte, nivel y ubicación, y visualización de perfiles compatibles.

Módulo 4: Publicaciones y Torneos

Permite a jugadores, entrenadores o equipos publicar torneos y eventos deportivos, con fecha, lugar, deporte y cupos disponibles. Otros usuarios pueden consultar estas publicaciones, inscribirse y recibir notificaciones sobre eventos de su interés.

Módulo 5: Seguimiento de Actividad Deportiva

Pensado especialmente para deportistas experimentados, permite registrar sesiones de entrenamiento, duración, intensidad y tipo de actividad, generando reportes diarios, semanales y mensuales que ayudan a visualizar el progreso a lo largo del tiempo.

Módulo 6: Mensajería y Red Social

Incluye un muro de publicaciones donde los usuarios pueden compartir actualizaciones, fotos y logros deportivos, así como comentar y reaccionar a publicaciones de otros usuarios. Incorpora mensajería directa para coordinar encuentros deportivos.

Módulo 7: Reportes y Estadísticas de Progreso

Genera indicadores de desempeño individual (frecuencia de práctica, nivel de progreso, comparativos con otros usuarios del mismo nivel), permitiendo exportar el historial de actividad para consulta personal.

Limitaciones del Alcance

Se excluyen del alcance de la versión 1.0 del proyecto las siguientes funcionalidades:

- Integración con dispositivos wearables (relojes inteligentes, pulseras de actividad).

- Pasarela de pago integrada para inscripción a torneos (se evaluará en una fase posterior).

- Transmisión en vivo (streaming) de partidos o torneos.

- Aplicación móvil nativa para iOS y Android (la versión 1.0 será una aplicación web responsive; la versión nativa se desarrollará en una fase posterior).

- Marketplace de venta de equipamiento e implementos deportivos.

- Sistema de videollamadas integrado para sesiones de entrenamiento virtual.

Referencias

Instituto Distrital de Recreación y Deporte. (2021). Encuesta de tendencias en prácticas deportivas, actividad física y bienestar en Bogotá. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

Meta Open Source. (2024). React Native: Learn once, write anywhere. https://reactnative.dev/

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2025). Boletín trimestral del sector TIC: primer trimestre de 2025. MinTIC.

Ministerio del Deporte. (2024). Plan Estratégico Sectorial Deporte, Recreación y Actividad Física 2023-2026. Mindeporte.

OpenJS Foundation. (2024). Node.js documentation. https://nodejs.org/en/docs

PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 16 documentation. https://www.postgresql.org/docs/

Pressman, R. S., y Maxim, B. R. (2021). Ingeniería del software: un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). Ingeniería de software (10.ª ed.). Pearson Educación.

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. (2024). Factores asociados a la deserción deportiva en jóvenes futbolistas de un club de Bogotá. Repositorio Institucional UDCA.

Universidad del Rosario. (2023). Comportamiento sedentario, actividad física y factores de riesgo. Universidad del Rosario.